Техническое задание на программу для ЭВМ «Планировщик задач». Версия 0.0.5. Подготовка к релизу 0.0.4.

1. Описание

Рефакторинг, юнит-тесты, интеграционные тесты, релиз.

2. Работы

- провести выборочный рефакторинг кода (5 случайных классов);

- написать юнит-тесты (5);

- написать интеграционные тесты (5);

- раскатить на тестовой среде;

- провести ручное тестирование доработок и исправлений;

- внести правки по результатам тестирования;

- создать релизную ветку;

- раскатить на продуктовой среде.

4. Этапы разработки

0.0.5.1. Рефакторинг:

+0.0.5.1.1. Contract.Model.ErrorMessage

+ 0.0.5.1.2. DbClient. Deploy. 1.CreateTables.sql

0.0.5.1.3. Contract.Model.ErrorMessage

0.0.5.1.4. DB. Model. Project

+0.0.5.1.5. DB. Model. Project

0.0.5.2. Юнит-тесты:

0.0.5.2.1. Planning.Controllers.AccountController.Login

+0.0.5.2.2 Planning.Controllers.AccountController.Logout

0.0.5.2.3. Planning.Controllers.AccountController.Login

0.0.5.2.4. Planning.Controllers.AccountController.Logout

0.0.5.2.5. Planning.Controllers.AccountController.Logout

0.0.5.3. Интеграционные тесты

0.0.5.3.1.

0.0.5.3.2.

0.0.5.3.3.

0.0.5.3.4. Клиент. Авторизация. Вход

0.0.5.3.5. Api rest. AuthController. Login

0.0.5.4. Раскатка на тестовом стенде

0.0.5.5. Ручные тесты:

0.0.5.3.1. Тестирование 0.0.4.1

0.0.5.3.2. Тестирование 0.0.4.2

0.0.5.5. Исправления по результатам тестов

0.0.5.6. Выпуск релиза

0.0.5.7. Раскатка на проде